小嶋大臣です。

お願いします。はい、お願いします。はい。リリースに向けて、だいぶもうインフラとしてのところは減ってきたといったところありますので、今日はいつも通りの申請スケジュールの確認とヒアリング。事故の棚を知っていった形を予定しております。お願いいたします。はい、では早速申請スケジュールの方から入っていかせてください。

はい、申請内容とスケジュール整理です。赤字の箇所を更新しています。まず 1 つ目が通信許可設定申請です。こちらが IP で入れたものを切り戻すという風になりました。 VPC 開けたもの、 VPC で開けているものを残して IP だけで追加したものを消す作業を 10 月に 15 日に完了いただきました。はい、 VTC 宛ての通信設定は申請取下げとしています。

はい。で失礼しました。はい、通信許可申請の本番リリース前で、通信元エニーから負荷分散装置 VIP への通信許可申請を実昨日の夜で本日日付で提出しています。また、通信許可申請の NRI ネット com から負荷分散装置 VAPA の通信許可申請を昨日出しています。うん。

すいません、こちらなんですけれども、ただ、一般的にはもう 10 日間後の土曜日は作業予定。いいですかね、中国へ。これは NI からなんか中。 15 日中バレシアの作業を予定していますっていう返信は来たかと思いますが、それ通常で言えば洋館の方が正しいですよね。そうですね、新鮮時に。

獣営業日先の 11 月 8 でちょっとお願いはしたのですが、ちょっと 15 になりましたというふうに返ってきた形です。

分かりました。ありがとうございます。ちょっと今一番先に直接担当者さん相談して、もし LINE でしたら IT インフラを経由してちょっと調整してみます。当たりまし。

た。続いてです。和風導入で、和風の検知テストだけを実施中にしています。課題の箇所に日程のところを追記しています。はい、です。また、個人情報を含むデータ移行はイコーリ派完了でしています。

クラウドストライクファイアウォール穴開けが残っていた箇所ですが、こちらも開けていただいて設定まで済みになったので、 100% にしています。はい、ヘルシダッシュボードの通知申請に関してもこちら設定済みとなっています。にしています。うん。メール交付システムの疎通失敗の原因調査と再申請ですが、こちらも原因分かりまして、咳はファイアウォールの設定、保備が解消されて、疎通確認まで済みになったので、に更新しています。ここからが不可分散装置の運用監視ツール登録申請にかかる申請になっていきます。メールの方では何度かご相談させていただいていますが、こちらがシースリー運用利用のために、運用要件ヒアリングシートから運用要件チェックシート、連絡先情報登録申請して、負荷分散装置運用監視ツール登録申請。運用手順の経緯で、運用テストを運用リリースの手順を踏まないといけないということがわかりました。現在の状況としては。

この不可分散装置運用監視ツールのみの監視はちょっ今までやったことがないとのことで、今はシースリー運用内で提供方法を確認中のステータスになって、運用要件ヒアリングシートも提出待ちの状況です。

あの資産運用、シースリー運用のところ、一旦ちょっと運用さん内で整理するんで、何も申請あげないで、ちょっと待ってくれっていう風に言われている状況です。通常 2 ヶ月くらいかかるような進行ものだと伺っているのですが、ここちょっとスモールに何かできないかみたいなのは、運用さん内で探ってくださっているというふうに認識しています。ただ、そうは言ってもリリースまで半月くらいなので、ここをリリースに間に合うかといったところはちょっと怪しい状況かなといったふうに思っております。ご承知。

ください。承知いたしました。ちょっとこちらの情報もアイティンフラさんに共有はしました。ちょっとシースリーの運用担当の間のところなので、ちょっとハイキングなんかちょっかみはしていないとのことです。はい、一旦こちらは小町。

です。はい、一旦情報出てくるまでシースリー運用のフォア待ちとさせていただきます。

承知いたしました。

はい、ありがとうございます。赤字更新したところは確認済みです。何か申請に関してコメント、確認事項とある方。

ちなみにその話表の中肉の脱券については、今特に問題学級、学校進めている認識、提供している。

はい、うちのシンプレックスのアプリ側でぼちぼだけの方、進めております。はい、終始しました。

はい、特に期限切れのタスクもない認識ではい問題ないかなと思い。

ます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。

それではアデンダを進めまして、エンハラヒアリング事故の棚卸しに参ります。はい、課題ナンバーが脆弱性診断で、こちら本日から診断実施中となっています。

脆弱性診断の課題、一旦もう始まってしまったんで、クローズしてしまおうかなと思うのですが、大丈夫そうでしょうか。

はい、当時診断文化課題を求めています。

美味しいです。はい、ありがとうございます。そしたら、なんか指摘あり次第、それはベッド管理しながら住んでます。お願いします。

します。はい、ありがとうございます。はい、ライバー 15 です。こちらがメール電子交付システムとの連携方法については、通信案件一覧に記載済みです。更新点に関しては、他の設計書更新と合わせて 10 月 31 今週末に送付いたします。はい、生 29 がエンディングなどで飛ばします。ナンバー 54 です。

こちらが、先ほどの通信許可申請のファイル転送基盤から本システムへの通信の箇所になります。こちらも先ほどのように VPC のところは削除せず、 IP のところだけ削除している形になっています。こちら設定済みのため、本課でクローズしようと思います。

ありがとうございます。ちなみにそちらの各完了後の卒話も確認済みの認識でよろしいでしょうか。

普通にファイル来てるんで、自然体で動いてるっていうような感じです。はい。

3 分かりましたですね。はい。ありがとう。

ございます。何番 57 です。 Cmdb のところだけ、今段作業があるか確認中のステータスに。は、い。クラウドストライク設定は、ファイアウォールサーバーの穴開け完了して、設定完了で、設定完了も連絡も進みの状態です。ちょっと返信ないので、一応待っています。何万六十一も会議体が決まったら更新するものです。こちら申請書一覧の内容を確認選手いたしました。申請内容問題なしとして。

この 64 番の項目クローズしても大丈夫ですかね。はい、ではクローズいたします。

ありがとうございます。はい、のところです。こちらプレビュー新曲いかがでしょうか。

はい、こちら追加の指摘はないです。はい。 BP 泉さんのところも、こちらに関しては特に追加のコメントもない方式でよろしいですかね。ログ一覧のアートを県ありがとうございます。着地。

は黒字である予定です。ありがとうございます。はい、新しく課題寄評しています。アラート通知の監視デートアンサーブスクライブの無効化設定のものになります。こちらアラート通知用の SNS トピックを再作成して、サブスクライブの無効化設定を行います。こちらに関して下記の対応をお願いいたします。というものです。

はい、 66 番。念のためなのですが、今メール通知の通知先のメールアドレスのところですね。妊産とシンプレックスには一通り届いているのですが、平手さん、中島さんに一部アラートメールが届かないような設定になっていましたので、そこらへんの通知先のメールアドレスの設定綺麗にするみたいなことを来週実施させてください、といったところの頭出しになります。

AWS からシンプレックスが設定するとメールが届きますので、リンクを押さずにそのメールをシンプレックスが返送するみたいな感じで進めていければなと思っております。ちょっと来週改めて連絡いたしますので、段取り取り整えて、その際はよろしくお願いいたします。

平井手と中島の手に見える暮れで。

一応全部綺麗にしようと思っているので、平出さん、中島さん、にさんが対象になります。

分かりました。で、そうですね、リンクを勝手に押さないでください。分かりました。どんなタイトルできますか。いろいろ。ハハ。

ちょっと、あの、今、段取り、シンプレックス内で整理しているところなんで、こういう件名のメールが何通届きます。みたいなやつちゃんと整理して連携するようにします。その対応を始めるときに改めて連携するようにして。どうぞ。

関わりました。ちょっとですね、例えばなんですけど、ちょっと、はい、いろいろメールが来て、わかんなかったです。こういうやつを押さないんで。

そういうやつです。

ね。はいはい。こういうのが来たら浅野。

に転送する。はい、押さずに転送でお願いします。うん、三木はい。

わかりました。関わりました。三木は、い、わかりました。はい、発表いたしました。

はい。ありがとうございます。

はい、ヒアリング事故はこちらで終わりでしたので、その他何かヒアリング事故上についてコメントある方いらっしゃいますでしょうか。うん、どう。

入れてない。明日妊産が高慢、打ち合わせ出れないので、この山田さんに送って使いができる。この場で、三木都業務セッションの内容でも大丈夫ですか。岡崎作前の方は認識しているんですが。

近づきなしで答えられる内容であれば、この場でも。はい、こんにちは。

ちょっとあの、統合試験について山田さんにちょっとメールはお送りさせていただきまして。あっ、うん。

うん。

ちょっといつ確認したいのか、先日ご共有いただいたダニエッシュのテストケースとエビデンスは、ちょっと弊社内部で確認はいたしました。エビデンスを確認したところ、企業一案の画面に遷移されて、保険こととかは確認は取れたところは確認はできましたが、その他の機能では、暴力予算、少年、コダウンロードとかについては。ショットペンに確認はしてなくて、その辺の機能はどちらの保護者側でどちらのテストケースか ABS で担保うんされているかについてをちょっと確認させていただけますでしょうか。

はい。えっと、 ithe のセットの中で説明していきます。お送りした方は、顔認証の卵。まず、この ICT の部分の統合認証との部分だけに関係する部分だけお送りしているので、登録とかその方とかお送りしたものには含まれていません。

ちょっとこちらのテストは、大阪府を実施してみて、それで担保できる認識でよろしいでしょうか。

吸ったりとかはもちろんでしょう。わかりました。

私からは特に困りましょう、三木。あとは、すみません、通常ついた挙述していました。あと、山田さんとすみません。しゃべった次にすみません。うん、昨日ちょっと UAT の対応方針とか開発させていただいていて。関特に今日はアップデート、特に明日、業務セッション内で会話する形ですか。

そうですね、ちょっと機能性は今売ってるところもありますし。そしたら、ちょっとそこあれですね、検索のところですね。ちょっと、だいぶ続くようなんですが、ちょっと今から入れることがあると、だいぶだいぶインパクトあるなというところもありそう。

です。このあなた、と思ってそうですね。はいはい、どうもわかりました。えっと、あとはすみません、府内のところですかね。一括の企業情報一覧のダウンロード。三木と、あとは小連金のところは引き続き調査中なんかアップデート等があればちょっと、うん。

そして、どちらの観光。今、地域で 3 県、不具合等応募式もいただいてまして、いずれもちょっと一気にしているところです。分かります。

ちょっと活動、運動の件は、 UAT でできてたのが、向こうに箱できなくなり、これちょっと何だろう、原油がすぐ分かるものなのかな。というところがあれなんですが、ちょっとまた明日の定例でございまして。はいはい。確認は、い、お願いします。私からの以上です。今日、岡崎さん、この打ち合わせに不在なだけで、出勤をされています。

はい、出勤はしてるんで、何かあれば承って電話してくれって岡崎さんに伝えますけど。

何回かちょっお電話して折り返しなかったので、条例のためでした。わかりました。うん、またちょっとデスクのタイミングでご理解していただけると、というふうに思っています。はい、承知します。もし社内にいらっしゃったらやっていただけると幸いです。

はい、以上になりました。伝えます。

はい、すいません。はい、じゃあ私から以上です。はい。えっと、じゃあすみません。弊社はこれ以上です。 FX は何かございますか。

インフラ関連大丈夫ですけど、アプリ関連も大丈夫ですかね。はい。では、すいません。お時間短いですが、この枠以上といたします。ありがとうございました。失礼いたします。

おい、ありがとうございます。