長かったね、この申請。もうマイクール開けちゃって、しかも一旦手元でミュートにしたよ。これもらえばいいんだ。ごめんなさい。うん。

えっと、こ、申し訳あります。ネットのことか、証言側は揃いましたので、どうぞご主役様が取りましたら、端にお願いします。は。

いそしたらシンプレックスが揃ってますので、システムセッション始めさせてください。お願いします。はいはい、アジェンダ。いつもの通り、スケジュール、申請内容のスケジュールの確認、そしてヒアリング、事故の棚卸しといった形になります。お願いいたします。はい、じゃあ最初に返信内容の方から入っていかせてください。

申請内容、スケジュールの一覧ですまた、更新箇所、赤字と、また終わってないところを黄色字にしています。はい、通信許可申請の本番リリース前のところ。まだ作業完了になっていないところです。こちらが 16 日の 16 時で開放していただく予定ですが、こちらの作業前後の連絡方法やご担当者様を確認したいと思っています。こちらって今わかりますでしょうか。

1 都。

こちらの担当は、 NRISQ は。担当者で。当日の報告については、今ちょっとレディースのタイムチャートと、えっと、あと、リリース計画をちょっとそちらに連携して確認して、やっぱり提案しますので、お話しください。うん、はい。

細かいエナライセキュアさんで担当いただくことを承知しました。で、細かい段取りとかについては、まだ調節中だっていうふうに回答を承りました。一応、 11 月 16 日日曜日に時間指定で作業してくださいと言ったところの依頼までは出てってる。はい、調整ついてるって認識してて大丈夫ですよね。

はい、そちらの調整はもうすでにできております。そちらはまだ準備です。

はい、承知しました。より作業として、インターネット公開として、ネットワーク関連の設定適用していくことになりますので、よろしくお願いいたします。

すいません、何が収まっていないかっていうと、関聞く方だから、 16 日の受けポイントの作業は担いずに、それは全然合意していて。

何か調整が残っている。三木調整は特にないです。周辺システムと同様に、ちょっと今回のリース計画とか対応しなくても、 AI 世界に連携した効果よいかなと思っているのでしょうか。私送ってもらって。それ以下は特に問題なのか。

三木ちゃんと窓口だけちゃんと連れ合わせてもらって、三木、先ほどの日程は確定しているので存じません。

はい、では大丈夫です。

独自とコミュニケーション方法のところだけ事前に押さえてから週末挑めればです。お願いします。

はいはい、ありがとうございます。また、通信許可申請は NRI ネットコムからの通信許可が空いているので、完了になっています。じゃあ、疎通確認の方は完了しましたでしょうか。

こちらについては、今、マーケティング部に連携して僕は確認中。まだ連絡が起きていないので、一旦待ちです。

状況を承知しました。なのですが、ネットワークレベルでは問題なかったみたいな感じに認識してて大丈夫ですかね。は。

いうんはい。時間処理で誕生日。

です。じゃあここの申請自体は正しく終わったというふうに認識いたします。ありがとうございます。

はい、ありがとうございます。バフブームのところです。バフの現地テスト、他県が 11 月 6 日に終了していますので、 100% にしています。あまた無産料のところで、和風導入の和風遮断モード有効化が重要化予定です。こちらも時間指定でお願いしているものです。よろしくお願いいたします。ここは誰が作業かっていうのは。

はい。こちらも NI セキュア認識手数。ちょっと、あの、上の通信動画設定と合わせて、こちらも一緒に収録して確認しておきますね。

はい、ありがとうございます。 NRI セキュアさんのところ、これまでメールでやりとりしてたので、その流れかと思ってますが、念のため。うん、連絡方法から右窓口確認できていればです。お願いします。

ここってなんかピンポイントで時間指定で on してましたけどね。米国家中 9 時に中 1 時って指定です。

そうですね、地下までは確認できています。調節にです。

この人は。はい、よろしく。

はい、枠のところよろしくお願いします。続いてEC、 VM 関連のところのセキュリティ周りのところの残事項の一部あるので、そこに入っていかせてください。

EC の Cmdb の疎通確認がザアリです。こちら疎通確認再依頼していたもので、一部疎通確認ができているのことですが、現在完了予定は 11 月 10 年時水曜日というふうに聞いています。はい、 CMDB の担当者の方から疎通確認していただくものになっています。

はい、もう一つがクラウドストライクのエージェントアップデートです。こちらが EC にてクラウドストライク側からリモート作業でエージェントのアップデートさせて実施する映像です。こちらも本日の 18 時、 19 時でアップデート作業あるとのことです。この 2 つがさらに今なっています。はいはいはい。残りのところはシースリー運用関連の箇所が全て閉じていない状況です。先週ミーティングした中で、ちょっと対応更新を考えることになってしまったので、ちょっとここが今フェンディングの状態。

になっています。平出さん、シースリムを千住監視のところって、維持管理の中で吉永に進めていくみたいな風なイメージになるのかなって思ってるんですけど、イメージあってますかね。それとも諦めたりします。もしかして。

三木諦めずここってイギリスにはマストではないので、反省した方がいいよねっていうところで、インフラから三木ご助言いただいたので、時間かかってもやりたいなというところです。個別に費用もかからず、ウェブにチャージされるところなので、引き続き進めたいなと関する方で理解はできますか。

はい、あの異端イメージは承知しました。多分。あの、はい、多分今みたいなインフラがっちりの体制ってずっと続くわけではないので。うん。 VM いじるとか一部発生するかと思いますが、引き続きよろしくお願い致します。

はいなんかこの作業するにあたってシステム停止とかも特にないです。

はい。今聞いてる感じ、システム停止は特段発生しないかなって思ってて。ただ、こうなんか DC の VM 1 台にちょっとエージェントを入れてほしいっていうこと言われたんで、ステージング環境の管理サーバーにエージェントをインストールするとか。そういうちょっと作業は必要になるかなというようなイメージになります。

終わりました。

はい。どっか一つでいいって言われたんで、本番プロドのところはいじらずに、ステージングの管理サーバーかなというふうなイメージでいました。はい。 3 はい、分かりました。はい。じゃあそれくらい意識しておかなきゃいけないことはそれくらいだと思いますので、シースリーオンのところは引き続きでお願いいたします。

はい、申請内容、スケジュール整理に関して、コメントやご質問事項ある方いらっしゃいますでしょうか。

三木ちなみに、ワルフィのところは、チューニングの方針検討して、中 4 日に有効化遮断モード有効化設定する予定で、注目の方針検討について状況は教えていただけますでしょうか。

うん、はい。えっと、結論、あまり考えることがなかったっていうところがサクッと終わった理由になります。なんで考えずに済んだかって言ったところなんですけど、インターネットに面しているようなログイン画面、パスワードを忘れました画面とかログイン画面とかのところのパスに対して、今回入れているのですが。 WAF の遮断しようといったふうに構えていたのですが、特段電機能操作とかやってたのですが、特段想定外の操作がそこに引っかかっていることはなかったです。というふうに、はい、 NRI 関屋さんから言われて、この原稿の設定は問題ないかと思いますというふうにコメントいただきます。

三木ありがとうございます。承知いたしました。はい。中 6 番途中、三木 CMDB の措置確認とクラウドストライクのアクテレビについては、はい。関数のタスクを影響しているのは、あの、その監視のみだけですかね。

なんとも言いづらいのですが、cm、 DB って IT 資産管理みたいな、そういうところの目線の切り口でやっているものなので、ちょっと監視とは別物かなっていって楽に認識しています。システムとしてのアラートとかのところは一通りなるようにはなっています。というところが cm デビューです。クラウドのライブは、これがアンチウイルス的なものだというふうに認識しているのですが、今入っているクラウドストライクのエージェントでも動きはします。ただ、すぐに EOL 来るから、事前にアップデートしておいた方がいいよっていう風にクラウドストレートの所管部さんからご連絡いただいたので、リリース前にアプデートかけ国 EOL 先近くにしておかない。みたいな、そういうお手当を行おうとしています。

三木ありがとうございます。承知いたしました。それではちょっとこちらの 2 つのタスクが完了しましたら、ちょっとメールで状況のご連絡をいただけますと幸いです。は。

い、承知しました。個別に終わったの確認次第ご連絡いたします。

はい、お願いいたします。私からの大丈夫ですか。大丈夫でしょうか。三木ありがとうございます。じゃあ大丈夫です。

はい、ありがとうございます。それではアジェンダ、次に進みまして、インフラヒアリング、事故の棚卸しに参ります。何番に。 19 番のところはエンディング課題にしています。何番。 57 番です。こちらが先ほどの Cmdb の件が残っているものです。十四代十六罪疎通確認完了していて、あと残りは残り。八代は水曜日に疎通確認実施運転と伺っています。 61 番のところもエンディングにしています。決まり次第更新の課題です。 66 番、 67 番クローズ。いたしました。 1 つ目がアンサブスクライブ無効化の設定のところです。こちらメールの転送のご対応ありがとうございました。サブスクライブ無効化設定完了しましたので、本課題クローズとさせていただきます。もう一つがコストアラートの敷地設定のところです。こちらもしきいち決定していただいて、連携いただいたので、こちらも閾値すでに設定いたしました。本課題、クローズとしています。インフラヒアリング、事故棚卸まできました。この点でコメントや質問ある方いらっしゃいますでしょうか。うんうん。

あっ、また、はい、私は大丈夫ですか。

はい、関係者の状況だけ伝えるっていう関レビュ、状況だけ伝える手。

だけど、今思っていて、先週、インター請求書一式をご連携いただいてありがとうございました。そちらについては、弊社内部でデビューしたところ、特にはい、追加の指摘とコメントはない状況です。状況を協議いたします。ありがとう。

ございます。設計した、一通り見ていただいたといったところ。ありがとうございます。ただちょっと、最後にもうちょっとだけ、あの、修正かけてまして、多分アプリと一緒に最終納品出ていくのが多分明日と明日とかなのかな。ちょっと細かく把握できてなくて、あれなんですけど、のタイミングであの、最終盤出ていくことになるかと思います。基本的に大きな修正とかけてなくて、実態に合わせてジョブ時間であったりとか、あの品質の細かいところとか書いたりとか。あと、セキュリティ関連で Cmdb とかクラウドされとかやってますよ、みたいなところ、ちょろちょろ追求かかけたくらいで、大きく変わらないような形で修正が出ていくことになり。ますので、すいません、よろしくお願いいたします。

関はい、ありがとうございます。承知いたしました。ちょっと関、その際はちょっと修正箇所をわかるように、ちょっと連携いただけますと幸いです。はい。

変更履歴は載っけておくようにいたしますので、あとはなんかベッド一覧で、ここ変わった Excel これだよってお渡しすれば大丈夫ですかね。

変更履歴に記載していただければ大丈夫です。あと、その修正した箇所を赤字とかをなど分かるようにしていただきますとありがたい。

です。承知しました。ちょっと濃診版みたいな感じで出てくるのに、赤字でいくの、あれ。ちょっと恐縮ですが、はい、じゃあそんな形でちょっと準備しておきます。はい、これは変更履歴書いて赤字でお渡しするといった形で承知いたしました。はい、ありがとうございます。

うんはい、他の話をしないと。納品版であれば赤字はやっぱり関そうです。この言語履歴の意味ってお任せした。

承知しました。そしたら、納品版なんで、黒字で出るようにいたします。多分、内々でやってほしいかと思うので、納品とは別データのお渡しすればいいですかね。きっと当たりになってるのは。

関ご明かす変更履歴で分かるようになっているのは大丈夫。

です。承知しました。では、普通に変更履歴だから行かせよう。いきます。はいはい、ございました。はいはい、ありがとうございます。そしたらもうリリース直前で細かい課題が少ない状況で、比較的そういうのが健全だって思ってて。したら、基板インフラから用意してたところは以上なのですが、なんか今日、その他この場でやったりしますでしょうか。

三木まず左ですが、ちょっと岡崎さんと個別で人管理の構成について、最終 1 人を設定化したいと思っています。三木業務セッションあるので、そこでリースモーザーの最終確認だったり、一方、データを、ところに増やせる 3 ができればと思ってます。なので、このままさっき持ち帰った、特に NRS 駅のところとの大窓口等、時間の回答の方は、えっと、明確に何。やっぱ、特にインフラ観点では問題ないかなと思ってます。はい、三木なので、私からも以上ですか。

はい、他シンプレックスメンバーあります。大丈夫です。

はい、ということです。

はい、大丈夫です。

3 木ちょっと維持管理庫数のテーマに移るので、一旦定例としてはこのまま示させていただきます。ありがとうございました。

ありがとうございました。できました。そっか。

はい、お願いします。

じゃあ出ちゃって。おい、出ちゃって。あと多分私は入んなきゃいけないんだ。ピース計画等でまた私、そして回答いただいたと思います。

ちょっとまだフィックスできていない状況ですいません。まず説明方のところを触れさせていただくと、 10 月、あの、発表いたしまして、 12 月と、 1 月から 3 月分けよって話してたんですけれども、 12 月から 3 月まで 1 つを計画で続いたいなと思っています。はい。なので、 360 万かける 4 カ月というのは X で想定しています。

デジタルで入るのはあれだから、私が入ってくる。画面見たければ。

見せるも結構いっぱいリスト入ってすいません。判定企業理解というのは、逆算するとはい、う。えっと、明日中に家内とかの方が出てこなして、ご協議、最初としてみたいにかけるという形になっています。なので、ちょっと早急にするやつが必要という。まずスケジュー缶になります。あとは、事前に岡崎さんに回答いただいた部分としては、外出環境、配信運用のチャーティというところを回答いただいている点と、他案件にいくらかというところを回答されています。ちょっとかなりでのサイト散会報を打ち合わせられていますが、ちょっと本材料の追加の指摘がありまして、そこについて確認させてください。

まず、のメニューで一番字幕については、はい、観光案件入っていただきました。そう、メールでは SPO にカメラアプリ 100 民衆から約束したと言っていて、区別にリリースした新書共通達対策を身近にっていうのが、まず個別で身近に懸命しているのかというところと、それともサーバなのか。あとはちょっ単管含めて確認したくて、ここが結構ベースになってくるかな。

契約のベッドはないですね。の中で吸収している形になって、炭鉱は人用料理に記載のものと。

一緒です。かかりました顔面出すね、一つの。

極めの中で、このアプリと職場は積み立てにされる。一緒にあれってことです。そういうことになりますね。はい。

それはなんでしょう。内部とかモニター、変わらず変わらず。既存の面はそのままでやっているのではいなので、今回、 9 月、 10 月あたりから、テニス上の部分の機能がトモロッコに吸収されたことによって、かかったなっていう話は、い、わかりました。実際、ここの単価高い高いってちょっと言われてるんですけど、社員も割合が高いっていうか。はい。どちらかというと、うん。社員の割合の方が多いですけど、その社員の割合が多いことが単価に影響あるかというと、そういうわけではないのと。はい。どちらかというと維持管理含めて開発もいろいろやっている。体制としては、だんだん、もともと農炉部長とこれぐらいの段階でやらせてくださいっていうお話しさせていただいているよりは、徐々に下がってきているという感じです。アプリについては、もともともっと高いのが、もともと 230 万超ぐらいで、今年度は行かせてくださいというお話を起承させていただいているんです。ですけど、メモは入れ替えとかが少々ありつつ、それずつ 220 万で寄ってきてる。

変わってきていて、お客さんじゃって見たことある。そういったね、この間。

直近の案件ですと、町人のゲームです。確かに 221 万円だとわかりました。東京。

循環システムは別のシステムになりますが、結局同じくらいの単価の人が必要。そこなんか。

安い単価とろって用意できる部分です。はあって、なると、これ以上安い単価の体制を作れるかってお話ですか。現実的ではないかなと思います。実際、他。

の、そして他の裏アプリ SQ を上げていただきましたが、他のシステムでももうこれを切るようなものは実はないっていう。

そうですね、ないと思います。ただ、和村アプリと sto 以外、何に耐性があるかというと、印象ですと。

sto。

はユーカリだいつもとよろしくないか。

ノーマルアプリが定められていました。タンク。

ポールって、おそらくコールと IT さん側の案件かと思うんですけど、それと全然サービス体系違うから参考にならないかなと思うんですけど。ドルマの計算でいうと sto 風呂ってありましたけど、今、契約の主体はデジタルカンパニーなのかと思うので、計算で言うと、桃の売りと、この案件。美術館で維持管理として走っているの、わかります。ここの導入案件っていくつか引き合いいただいてますけど、はいねえ。

はいです。ちょっとこれにも関連して、質問は質問を続けるんですが、メールで今後。 sto は実感に対する音声提案上。

これこれ。 OSDO ってうちのダメマインテンセスっていうこと。導入時は。

フロントって呼ばれた。それで、それと何でしたっけ。今はもともと未来デジタル推進部寿司室さんで、ちゃんと伝えている。なんだ、俺と。すいません、僕もあまりウェブスリー系詳しくなって申し訳ないんですけど、その sto の関連案件と合わせて 2 つのプロジェクトを合わせて 290 回という形で。今は販売員さんとご契約させていただいているという認識です。先生ちゃんも見てない。導入は財政さんでとかにしていただいてるんですけど、お湯入ってからは基本的にはデジタル乾杯。まずいです。なので、他のデジタル関係員さんのアンケートを共同で財政組ませていただいて、この 2 つのシステムでリアクケーションがあって、形でいただいていくという形はありました。あ、ありがとう。単純に比較するのは難しいかなと。例えば、比較の対象、そうですね、工数もないと比較の対象達成の説明は、い実情をもらわれるしかない。炎上が、制限があっテーマかなと思います。よし。ここの辺りでそう。

そしたらもっと続けますが。はい。 50 万のところですね。外出した 50 万のところ。はい、持ち上げとしては、えっと、監視サービス使うのに二重ないというところと、開発の環境を維持して、 34 の世界となっています。まず我々の理解だと、こう植積みアプリとかですと、戦術核と発生していなかったものかなと思っています。はいはい。ここってノーランプリでも。

ものの取れれば。はい。俺はやっぱりそのアラート発砲するのに潜入を使っているのはちょっとパパ出てこないんですけど、いずれにしても弊社のサービスデスクは利用していないです。はい。サービスデスク利用料は発生してないはずです。だからパーっついたかかるんですね。